| תאריך: {{date.now:df()}} | לכבוד: {{company.name}} |
| --- | --- |
|  | ע-מ/ת-ז: {{company.cf(459237)}} |
|  | פרויקט: {{contact.name}} |

# {{table:1}}

# תנאי תשלום:

# 1.תשלום ראשון -מקדמה 50%  מעלות הזמנה ,מרגע קבלת אישור הזמנת עבודה מהמזמין.

# 2.תשלום שני 30% בשוטף +15, אחרי אספקת הזמנה לאתר.

# 3.תשלום שלישי 20% בשוטף +15 אחרי התקנת הזמנה בשטח.

# בהזמנות מתחת ל-2,500 ש"ח יגבו דמי הובלה  בסך 450 ש"ח.

אספקת סיקה גראוט 214 לביטון מעקות למרפסות - באחריות המזמין ועל חשבונו

תוספת  תשלום לצביעה לפי תקן C5 סביבה ימית עד 200מיקרון

1.מעקות מרפסות/מדרגות 250שייח למייא

2.רפפות/דלתות רפפה 550 למייר

כל המוצרים בנוים מחומר פלדה ST37, מצופים בגילוון אלקטרוליטי צבועים בצבע יסוד

יסוד ועליון עד 120 מיקרון בחברת צביעה אפוקול.

הצעת מחיר בתוקף עד 3 חודשים בלבד.

| ₪{{table(1).totalSum}} | סה״כ ללא מע"מ: |
| --- | --- |
| ₪{{({{table(1).totalSum}}*0.18):calc(rub,short)}} | מע"מ 18.00%: |
| ₪{{({{table(1).totalSum}}*1.18):calc(rub,short)}} | סה"כ לתשלום: |

# המזמין יספק באחריותו ועל חשבונו אמצעי הרמה ו/או הנפה.

# המזמין מתחייב לאשר את החשבונות שיוגשו על ידי הקבלן בתוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת החשבון.

# הצעת מחיר ותנאי התשלום הנקובים בה הם חלק בלתי נפרד מכל חוזה עתידי .

# הצעת מחיר תקפה ל3 יומים וכפופה לעלות החומר בארץ ,עליית מחיר חומר הגלם תעלה את המחיר בהתאמה .

# אי עמידה בתנאי תשלום תגרום להפסקת עבודה מיידית

# לאחר אישור והזמנת החומר יהיה המזמין אחראי במלאו על תשלום החומר אפילו במקרה של שינוי תוכניות , לאחר מדידה בשטח הפרש החומר והפחת יחוייב לפי עלות החומר (קונסטרוקציה כבדה)

# גישה לאמצעי הנפה ומשאיות הובלה באחריות המזמין כולל קנסות

# הזמנת עבודה נשלחת לביצוע רק לאחר אישור חתום של התוכניות

# הצעת מחיר צמודה למדד מחיר החומר בשוק מיום הגשת ההצעה.

10.	לכל מוצרי החברה אנו מספקים שרטוטי מעצבים ומבצעים שינויים לפי בקשת הלקוח עד  פעמיים.כל השינויים יותר מפעמיים משולמים על ידי הלקוח ב-120 ש"ח לשעה

שלבי ביצוע:

1.מדידה תוך 3 ימי עסקים

2.תכנון תוך 7 ימי עסקים

3.יצור אחר אישור SD תוך 30 ימי עבודה.

4.מסירה התקנה אחרי התקנה תוך 5 ימי עבודה .

| תאריך__________ | חתימה___________ | שם מקבל________ | מפיק המסמך: דוידוב ושות עבודות הנדסה למתכת בע״מ____________ |
| --- | --- | --- | --- |

mechirot.davidov@gmail.com :מכירות